Projeto

O projeto do software é uma ferramenta muito importante para o programador. Antes de iniciar a programação devemos fazer um levantamento das necessidades do software, do que já existe e de onde podemos partir, dos objetivos e das perspectivas futuras para o software.

Simplificando as coisas um projeto divide-se em 4 fases:
- Levantamento de requisitos
- Implementação
- Testes
- Homologação

Ao final deverão ser produzidos dois manuais, um para os administradores e outro para os usuários.

- Levantamento de requisitos - São todas as atividades realizadas para identificar, analisar, especificar e definir as necessidades de negócio que um aplicativo deve prover para solução do problema levantado. Requisitos que não refletem as reais necessidades dos usuários, incompletos e/ou inconsistentes, mudanças em requisitos que já foram previamente acordados e a dificuldade para se chegar a um acordo entre profissionais de T.I. e usuários são os maiores problemas enfrentados no grupo de atividades de especificação de requisitos.
(http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/1685/A-import%C3%A2ncia-do-levantamento-de-requisitos-no-sucesso-dos-projetos-de-software.aspx)

É o levantamento de dados junto ao cliente, colhendo tudo que for possível sobre o site ou aplicativo.

Levantamento de Requisitos: Entendendo o cliente
Muitas vezes nos vemos de frente com um cliente que não sabe exatamente do que precisa, ou que não consegue transmitir esta informação de maneira clara. Resultado: Você gasta horas e horas em uma reunião de levantamento de requisitos (ou briefing para os publicitários) e não consegue extrair informações relevantes para o desenvolvimento do projeto.

É comum, principalmente na área de TI, colocarmos a culpa sempre nos clientes (ou usuários), mas, na verdade, existem técnicas mais ou menos adequadas para ultrapassar esta barreira e captar estas informações, mesmo em clientes mais "problemáticos", ou em casos que muitas pessoas sejam influenciadoras ou influenciadas pelo projeto. Conheça um pouco sobre estas técnicas:

Entrevista

A entrevista deve ser feita, preferencialmente, com usuários mais comunicativos e com bom conhecimento do processo. Evite entrevistas com longas horas de duração, o entrevistado pode se desmotivar, causando queda de produtivadade do levantamento de requisito. Sempre planeje sua entrevista e anote tudo.

Brainstorming

Muito útil quando existem diversos interessados no projeto. É dividido em duas etapas. Na primeira, anota-se todas as idéias que surgirem, sem que sejam questionadas. Neste momento o que importa mais é a quantidade, não deixe de anotar nada. Na segunda etapa, debate-se com o grupo para ir refinando as idéias apresentadas anteriormente. Deixe as regras bem claras, e defina uma pessoa (facilitador) para "comandar" a reunião, para garantir que as regras sejam respeitadas.
No Brainstorming, você não precisa de usuários comunicativos, utilizando anotações anônimas para a divulgação das idéias, você atrai até os mais tímidos para a participação da tarefa. Aqui você pode, também, identificar as pessoas mais participativas e agendar entrevistas.

Role playing

Esta técnica consiste em observar o usuario executando determinada tarefa, no dia-a-dia do seu trabalho, ou, até mesmo, você fazendo o trabalho deste usuário, para identificar suas dificuldades e necessitades, sentindo na pele como é realizar a tarefa. Muito útil quando o usuário não consegue identificar ou transmitir as informações necessárias para a identificação dos requisitos.

http://www.newtonwagner.net/entendendo-o-que-o-cliente-quer/

A engenharia de requisitos (no contexto da engenharia de software) é um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo.

Este processo deve ser precedido de estudos de viabilidade que, a partir das restrições do projeto, determinam se este é ou não viável e se deve prosseguir para a identificação dos requisitos.

O processo de engenharia de requisitos é composto por quatro atividades de alto nível (Soares, 2005):

   1. Identificação.
   2. Análise e negociação.
   3. Especificação e documentação.
   4. Validação.

Uma outra atividade que se pode considerar que faz também parte deste processo, se incluirmos a fase posterior à produção do documento (isto é, a sua "manutenção"), é a gestão dos requisitos (change management, sendo que as alterações podem ser causadas pelos mais diversos fatores desde inovações tecnológicas a mudanças na natureza do negócio (e consequentemente nos requisitos), entre outras).
Origem e mais detalhes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_requisitos

Atividades:
Entrevista com funcionários
Análise de Documentos
Resumo do funcionamento do sistema
Revisão de requisitos
Análise da viabilidade
Detalhamento do escopo
Desenvolvimento do cronograma
Aceitação da proposta

Em grandes empresas e grandes projetos, o projeto fica a cargo de vários funcionários: analista de sistemas, técnico de informática, analista de negócios, gerente de projeto, etc. Em pequenas empresas e para programadores freelancers que trabalham sozinho, tudo isso é feito apenas por uma pessoa, mas mesmo assim é importante realizar pelo menos um resumo das atividades de projeto para evitar ficar reinventando a roda, ou seja, refazendo o projeto pelo fato de ter esquecido uma fase importante e precisar desfazer tudo que fez para adicionar a atividade que faltou.

Resumidamente:

Dados do Cliente
Nome do cliente/empresa
Endereço e telefones
Nome do contato, e-mail e telefone
Ramo de atividade

Dados do Template
Logomarca
Imagens
Cores/tema
Fontes e tamanhos

Prazo de entrega
Preço e condições de pagamento
Tempo de Manutenção e garantia
Detalhes sobre futuras alterações do site (após a garantia)

Que dados existem sobre o site ou aplicativo?
Existe algum site ou aplicativo similar
O site atual se espelha em algum site?
Se aplicativo, como será o banco de dados, quais tabelas e detalhes sobre cada uma
Detalhes sobre a autenticação, em especial da seção de administração
Que relatórios e consultas são necessários?

Implementação

Tudo deve ser documentado tando diretamente no código comentando quanto criar uma documentação técnica em arquivo separado
nomes de funções, constantes, variáveis, classes, etc devem seguir um padrão.

Indentação de todo o código, usando 4 espaços
Usar PHP 5.2 ou superior, evitando código ultrapassado, com funções em desuso e como os comentários com #

Produzir diagramas:
- de scripts
- de bancos
- das telas
O site ou aplicativo deve ser o mais intuitivo possível, de forma que o usuário nunca tenha dúvida sobre o que está fazendo ou sobre o que procura

Manter sempre duas versões (atual e backup) do site ou aplicativo para evitar problemas com exclusão acidental.

Segurança e detalhes:
- Exigir senhas fortes para sites

Projeto do site

Antes de começar a criação de um site é muito importante elaborar um projeto para o mesmo. Quanto mais importante for o site mais elaborado deve ser o projeto.
Liste tudo que deseja no site, todas as particularidades, o tipo de visitante que deseja, sua audiência e como pretende atender.
- Identifique claramente os usos que terão o site.
- Porque precisa do site
- O que oferecerá no site para os visitantes
- Que tipo de ação espera dos visitantes
- Que ação enviará de volta para os visitantes, como resposta
- Planeje com cautela a contratação do domínio e da hospedagem
- Critério importante para essa contratação: nunca contratar apenas pelo menos preço.
- Escolher bem um nome para o domínio, que represente a contento a empresa .
- Prefira que ambos os serviços estejam numa mesma empresa, para facilitar a administração e o pagamento
- Que extensões de terceiros usará (frees e/ou comerciais):templates, componentes, módulos, plugins e idiomas.

Ao final elabore um contrato para que seja assinado pelo cliente (veja o modelo no CD).

Logomarca - que seja elegante e bem representativa da empresa

Acessibilidade e seus cuidados: URLs amigáveis , cuidado com títulos , conteúdo bem representativo do site e coerente , palavras chaves do conteúdo em cada artigo, usar texto alternativo em imagens e animações do flash.
Cuidado especial com backup, atualizações e segurança.

Características de um bom domínio:

- Curto
- Simples
- Fácil de memorizar e de digitar
- Sem acentos ou símbolos que compliquem
- Tenha relação com o serviço ou produto do site

Site Local de Testes

É muito importante ter uma cópia atualizada do site para testes (pode ser local ou mesmo no servidor). Para que antes de instalar uma extensão sempre instalemos primeiro no site de testes, façamos bons testes e somente então instalemos no site em produção. Pode acontecer de uma extensão ter problema e até derrubar o site, portanto tenha cuidado.

Algumas Referências Úteis sobre Projeto de Sites

Verificações antes de lançar o Site
http://cursodephp.ribafs.org/projeto/9-verificacoes-antes-de-lancar-o-site
Algumas sugestões de contrato de criação de site ou aplicativo
http://cursodephp.ribafs.org/projeto/97-contrato-de-criacao-de-site
Roteiro simplificado para elaboração de projetos
http://cursodephp.ribafs.org/projeto/139-roteiro-para-um-projeto
Como elaborar um projeto de WebSite
http://hajaluz.webluz.net/como-elaborar-um-projeto-de-website/
Melhores práticas para um site mais rápido
http://www.vivaolinux.com.br/dicas/impressora.php?codigo=12232
O Conteúdo é Importante
http://joomlacalango.com/18-comunidade/opiniao/17-conteudo-e-importante

Pequeno Projeto para o Site de Exemplo

Um pequeno roteiro para o site que iremos criar durante o curso:

Nome do site – Curso de Joomla do SIGMA
CMS usado – Joomla na versão 2.5.4
Pasta do site – portal (c:\xampp\htdocs\portal no Windows)
Nome do banco – portal
Template a ser usado – All Rounder
Idioma - Português do Brasil
Suporte a URLs amigáveis
Com Busca inteligente, Novidades e Populares
Usando Categorias e sub-categorias para organizar o conteúdo
Cuidado com segurança, atualizações e backup
Cautela na instalação de extensões de terceiros
Atentar para a usabilidade do site

Testes
Após tudo instalado e configurado é hora de efetuar um teste rigoroso em todas as funcionalidades do site (todos os itens de menu, todos os artigos, etc).
Aproveite e teste em vários navegadores e em várias versões dos mesmos.

Site de Testes
Também crie uma cópia atualizada do site localmente ou no servidor para testar antes neste site de testes as extensões a serem instaladas no site em produção.